校园饭搭子智能匹配平台

大学生创新创业训练计划项目申报书

2026年6月

一、项目背景与问题陈述

高校学生群体就餐需求庞大，日常就餐存在以下普遍痛点：

选餐效率低

面对众多餐饮选择，学生难以快速找到符合当下状态和口味的餐食，决策成本高。

独自就餐问题突出

多数学生为外地生源，常独自就餐，易产生孤独低落情绪，影响生活幸福感。

单人用餐受限

一个人无法点大份菜（如烤鱼、大盘鸡），外卖又难以凑够起送价，既浪费又受限。

缺乏可靠的饭搭子渠道

虽然表白墙、院系群、宿舍楼群中存在大量自发拼餐行为，说明需求真实存在，但这些渠道信息分散、无匹配机制、协调全靠手动，跨专业跨宿舍楼的需求几乎无法被满足，整体体验粗糙。

二、项目目标

搭建一个面向高校学生的线上小程序平台，整合校园美食资源，实现以下三大核心功能：

- 场景化智能美食推荐

- 高效低压力的饭搭子匹配

- 校园线下拼餐组队

既帮助同学高效解决日常就餐需求，又能结识口味作息契合的同伴，缓解独自就餐的孤独感，同时通过拼餐丰富用餐种类，提升校园生活幸福感。

三、核心功能设计

3.1 场景化智能美食推荐

差异化定位

不在算法上与美团竞争，而是做校园场景的垂直推荐。目前市场上已有美团等平台提供美食推荐功能，但其数据是全量的、泛化的，缺乏校园场景的针对性。我们的推荐逻辑核心是：美团问的是「你想吃什么」，我们问的是「你现在是个什么状态的学生」。

课表联动——核心创新点

参考超级课程表等成熟校园应用的课表导入方案，用户授权登录教务系统后，平台自动同步课表数据，无需手动维护。系统实时读取当前时段与下节课时间，精准判断用户现在有多少时间就餐，从而驱动场景化推荐逻辑。初期先适配本校教务系统，后续逐步扩展至更多高校。数据仅用于推荐功能，不存储用户账号密码，隐私政策明确告知用户。

场景化推荐维度

| 场景信号 | 推荐逻辑 |
| --- | --- |
| 课表显示下节课还有3小时 | 推适合慢慢吃、可以聊天的餐厅 |
| 课间只有40分钟 | 推出餐快、距离近的窗口 |
| 期末周 | 推高热量续命、不用动脑点餐的套餐 |
| 天冷/下雨 | 推麻辣烫、热汤类 |
| 刚上完体育课 | 推高蛋白质、量大管饱 |
| 食堂当前拥挤 | 推其他食堂或错峰窗口 |
| 有人正在等拼某道菜 | 主动推给口味匹配的潜在饭搭子 |

个性化维度

- 籍贯口味偏好（川渝学生与江浙学生推荐逻辑不同）

- 历史行为记录（吃过的不重复推、收藏的优先推）

- 预算区间感知（月初 vs 月末推荐策略不同）

- 当前是否在等拼单（影响推荐份量和菜系）

校园专属数据库建立路径（核心竞争壁垒）

- 路径一：将200人美食小群里日常的「今天吃了什么」「这家好吃」「踩雷了」等非结构化讨论，通过轻量打卡/推荐小程序转化为结构化评价数据。

- 路径二：建立美团没有的校园专属标签，如「适合考前压力大时吃」「性价比高量大管饱」「适合拼餐的大份菜」「本地生强推家乡味」等。

- 路径三：用户填写籍贯，建立「来自XX省的同学最爱吃什么」的口味偏好图谱，给新生推荐「和你口味相近的学长学姐都在吃这个」。

- 路径四：200人群既是数据来源，也是第一批种子用户，先在群内验证功能、沉淀数据、形成口碑，再向外扩散。

3.2 饭搭子匹配——高效低压力

核心设计理念：重新定义「为什么要拼餐」

平台逻辑不是「为了交朋友去吃饭」，而是「为了更好地吃这顿饭，顺带拼个伴」。驱动用户行为的核心是经济动机——想吃烤鱼/大盘鸡一个人吃不完、外卖差几块凑不够起送价——这种实实在在的驱动力，比「想交朋友」更强，也更容易克服社交顾虑。

匹配模式一：打车式即时派单（针对临时起意）

借鉴网约车实时派单逻辑，用户一键发起需求，系统在极短时间内匹配周边同频饭搭子。设置严格的响应窗口期（15分钟内响应有效），过期自动关闭，不让人干等，解决传统校园群信息滞后的问题。

匹配模式二：预约制约餐（针对校外计划性消费）

针对火锅、烤肉、海底捞等需要提前规划的场景，采用预约制，允许提前发起、提前协调，用户有足够时间准备。此类高价值场景下，时间协调成本是可接受的，且社交属性更强，用户意愿更高。

针对i人的专项设计——纯干饭模式

发起拼单时可选择临时话题标签：「纯干饭不闲聊」「耳机一戴谁也不爱」「想聊考研数学」「想聊大厂实习」「想聊最近的电影」。系统优先匹配选择相同标签的用户，天然提供破冰入口或免于尴尬的保障。话题标签与本次就餐绑定，不带来长期社交压力。餐后双方可选择互加「饭友」，若不加，吃完走人，完全没有后续负担。

现有渠道整合

平台不与表白墙、院系群、宿舍楼群竞争，而是做接入——通过群机器人或小程序入口，让群成员直接在群内触发拼餐需求，数据汇聚到平台。平台不替代群，而是给群提供更高效的工具。

3.3 信任体系建设

强制学生认证作为基础门槛，确保匹配到的是校内用户，利用「同校/同院系」的天然信任背书大幅降低防备心。

认证之外的信任增强机制：

- 展示基本信息（专业、年级，不暴露真实姓名）

- 历史拼单次数（越多越可信）

- 履约信用分（准时到达加分、爽约扣分）

- 餐后双向评价（简单标签，低门槛）

- 爽约惩罚机制（爽约N次后限制发起拼单资格）

四、竞品分析与需求论证

（一）前期用户调研：需求规模初步验证

项目组于前期面向在校大学生开展问卷调研（有效样本50份），核心数据如下：

| 调研题目 | 关键结论 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 能否接受与同校不认识的人一起吃饭？ | 多数学生对「陌生拼饭」持开放态度，社交接受度高于预期 | 66% 表示愿意 |
| 想去吃饭时，能约到人陪吗？ | 近三成学生存在「想出去吃、约不到人」的独自就餐困境 | 30% 表示约不到 |
| 工作日可接受的出行距离？ | 超六成学生倾向就近用餐，校园周边场景需求明确 | 64% 选学校附近或半小时内 |
| 周末可接受的出行距离？ | 周末探索意愿显著提升，为拓展校外拼餐场景提供依据 | 34% 表示不考虑距离 |

注：上述数据为项目组前期小样本调研结果，后续将扩大样本规模进一步验证。【建议补充：教育部全国普通高校在校生规模数据，以佐证宏观市场体量】

（二）现有竞品概览

| 竞品类型 | 代表产品 | 现有优势 | 核心缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大平台 | 美团、大众点评 | 推荐功能完善、商家数据丰富 | 无社交、无校园场景感知 |
| 校园社交渠道 | 表白墙、树洞、院系群 | 用户活跃、社交氛围自然 | 无匹配效率、无履约保障 |
| 垂直美食/搭子类 | 鸭觅 App、泛搭子 App | 定位垂直、有差异化意识 | 无校园信任体系、定位错位 |

（三）大平台（美团 / 大众点评）：无法解决校园痛点

1. 商家导向 vs. 学生需求导向

美团、大众点评的商业逻辑是为入驻商家导流，根本目的是提高交易频次与商业变现，而非解决某一特定用户群体的具体场景需求。本项目完全基于「学生真实需求导向」，通过场景感知解决「当下这顿饭」的决策与拼餐问题，底层逻辑与大平台存在根本性差异。

2. 推荐颗粒度：全量泛化 vs. 校园垂直

竞品算法基于通用口味和距离，无法识别「刚下体测课需要补充蛋白质」「期末周高压状态」等学生真实情境。本项目建立垂直于校园的数据库，以学生当下状态与课表时间余量为核心驱动推荐逻辑。

3. 社交属性缺失：交易终点 vs. 社交起点

大平台是纯粹的交易工具，没有任何机制帮助用户找到「一起吃饭的人」。前期调研显示，66% 的学生愿意接受与同校陌生人拼饭，证明社交拼餐具备真实用户基础，而大平台对此无任何承接能力。

（四）校园社交渠道（表白墙 / 树洞）：结构性缺陷

表白墙、树洞、院系群中自发拼餐行为大量存在，且调研显示30%的学生存在「约不到人吃饭」的困境，证明市场需求真实且庞大。但这些渠道存在以下致命缺陷：

- 信息效率低下：BBS 发帖/群聊模式全靠被动等待，时间成本极高；

- 无精准筛选机制：跨专业、跨宿舍楼的匹配成功率接近于零；

- 无履约保障：缺乏信用体系约束，爽约成本为零，违约率高；

- 产品基因限制：运营方既无动力也无能力开发匹配算法。

破局策略：联合运营，化竞品为引流渠道

本项目不与表白墙直接竞争，而是通过利益捆绑建立合作关系。目前团队已与本校部分表白墙、树洞号主建立初步沟通意向，拟联合发起「校园干饭破冰周」等活动——用户通过专属链接进入小程序完成匹配，平台将部分商家赞助费作为渠道佣金返还给合作号主，实现低成本精准引流的同时构建互利的分发生态。

（五）垂直美食社区与泛搭子软件：存在「校园盲区」

1. 鸭觅（美团孵化）的定位错位

鸭觅主打「懂你口味的小众点评」，严选城市 Top 1% 头部餐厅，目标用户是对价格脱敏的高阶食客。这与大学生群体「性价比、拼桌分摊、即时匹配」的核心诉求完全错位。前期调研亦显示，64% 的学生工作日仅接受学校附近或半小时内的用餐选择，进一步印证高端餐厅场景对学生群体的错位程度。

2. 泛搭子类软件的信任鸿沟

现有搭子 App 多基于 LBS 和显性标签进行粗颗粒度匹配：一是缺乏强制学生身份认证，信任成本高，尤其女性用户的防备心难以消除；二是浅层匹配机制易导致用户产生社交疲劳，缺乏长效留存动力。

3. 本项目的技术护城河：课表联动与实时场景感知

当前所有平台均存在同一技术空白：缺乏与高校课表系统的数据联动及基于校园实时场景的智能识别能力。本项目引入教务系统课表授权导入，实现「高精度时空重合 + 细粒度偏好计算」的匹配机制，是对现有泛搭子软件的指数级跃升，也是大平台因隐私和场景限制无法触及的技术壁垒。

（六）竞品对比汇总

| 维度 | 大平台 | 表白墙/树洞 | 鸭觅/泛搭子 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据层 | 全量泛化 | 无结构化数据 | 有限垂直数据 | 校园垂直数据库 |
| 推荐逻辑 | 通用口味推荐 | 无推荐机制 | 口味/LBS推荐 | 学生状态感知推荐 |
| 功能层 | 仅解决「吃什么」 | 手动协调，低效 | 单一内容消费 | 人 + 食同时匹配 |
| 信任体系 | 无校园认证 | 无履约保障 | 无强制认证 | 强制学生认证+信用体系 |
| 社交设计 | 无 | 无结构化匹配 | 无社交功能 | 场景分层+i人专属模式 |
| 课表联动 | 无 | 无 | 无 | 核心技术壁垒 |
| 现阶段局限 | —— | —— | —— | 用户规模待验证，冷启动依赖线下推广 |

五、冷启动与推广策略

本项目冷启动不依赖大规模地推或高额补贴，而是以现有真实社群为起点，逐步扩大用户密度，分三个阶段推进。

（一）第一阶段：种子社群验证期（第1–2个月）

起点资源

项目组已运营一个200人规模的校园美食交流群，群内成员对餐饮话题高度活跃，日常已有自发的「有没有人一起吃」需求，是天然的种子用户池，无需从零冷启动。

核心动作

- 在群内上线小程序轻量版，引导群成员率先体验拼餐匹配功能；

- 通过群机器人接入，成员可直接在群内发起拼餐需求，系统自动完成匹配推送，降低操作门槛；

- 同步收集用户的就餐偏好数据，完成校园垂直餐饮数据库的第一批原始积累。

验证目标

【待团队讨论：确定具体验证标准，如拼单成功率阈值、用户留存率、功能完成率等，明确「跑通」的可量化定义】

主动增长动作

【待团队讨论：如每周固定发起拼餐活动、老用户带新用户激励机制、群内打卡晒单玩法等，确定后补充】

（二）第二阶段：校园扩散期（第3–6个月）

扩散路径

以200人种子群的口碑和真实使用案例为背书，通过以下渠道向全校扩散：

- 接入各院系群、宿舍楼群：通过群机器人方式嵌入，让各群成员无需切换即可在群内触发拼餐；

- 联合校园KOL：与已建立初步沟通意向的表白墙、树洞号主合作，联合发起「校园干饭破冰周」等主题活动，通过专属链接引流；

- 线下曝光：在食堂、宿舍楼道等高频场景张贴二维码，配合线上活动形成联动。

关键里程碑

覆盖全校主要院系群和宿舍楼群，平台日活跃用户实现稳定增长，拼单成功率趋于稳定，商家合作谈判同步启动。

（三）第三阶段：算法提效与外校探索期（第7–12个月）

平台提效

在具备一定用户规模后，推荐算法优先将等待中的拼单推至用户首页，制造「马上就能拼到」的即时感知，形成正向飞轮：拼单密度越高 → 匹配成功越快 → 用户留存越强 → 吸引更多新用户加入。

外校扩展

外校扩展以本校效果验证为前提。若本校拼单成功率、用户留存等核心指标达到预期，则以本校运营经验为模板，优先向同城或友好高校复制。外校扩展初期仍依托种子群+群机器人的轻量打法，不做大规模投入，待模式跑通后再加速。

（四）人员分工（初步）

| 角色 | 职责范围 |
| --- | --- |
| 产品/运营 | 需求整理与功能迭代、种子群日常运营、拼餐活动策划与执行、用户反馈收集 |
| 技术开发 | 小程序开发与维护、群机器人接入、课表联动功能、推荐算法迭代 |
| 市场/商务 | 表白墙/KOL合作洽谈、周边商家对接、品牌联名活动推进、外校资源拓展 |

六、商业模式与盈利规划

本项目充分考虑校园类平台「冷启动难、变现易死」的特点，采用「前期公益引流验证、中期轻量化抽佣、后期 C 端与 B 端双向赋能」的五阶段渐进式商业化路径。

| 阶段 | 核心策略 | 收入来源 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 试点验证，以免费换数据 | 以数据资产积累为核心目标，暂不进行商业化 | MVP验证率、数据量 |
| 第二阶段 | C2B议价，平台撮合抽佣 | 商家流水抽成 1%–3% | 拼单成功率、商家合作数 |
| 第三阶段 | 推出PRO会员特权体系 | 会员订阅费（元/月） | DAU、付费转化率 |
| 第四阶段 | 脱敏数据赋能B端 | 数据洞察报告销售 | 数据覆盖度、报告销售数 |
| 第五阶段 | 品牌广告 + 联名赞助 | 广告坑位费 + 品牌赞助费 | 品牌合作数量、DAU |

（一）第一阶段：试点验证与数据沉淀期

在种子用户群内提供完全免费的匹配服务，用户需完成极轻量的「就餐偏好与体验问卷」才可解锁高级匹配，以免费服务换取高质量真实反馈，验证 MVP 的同时零成本完成校园垂直餐饮数据库的第一批原始数据积累。本阶段以数据资产积累为核心目标，暂不进行商业化。按当前基础设施成本（服务器、小程序认证等合计约70元/月）估算，第二阶段每日仅需达成4笔以上拼单撮合即可实现收支平衡，该目标在种子群规模下具备较强可行性；第三阶段会员收入的引入将进一步建立稳定的现金流基础。

（二）第二阶段：轻度商业化撮合期（微抽佣）

触发条件：试点跑通，拼单成功率稳定，校园口碑初步形成。

平台引入 C2B 议价模式，凭借确定的「拼桌流量」与校园周边适合多人就餐的商家谈判，获取平台专属拼桌套餐折扣。用户核销套餐后，平台从商家流水中抽取 1%–3% 的撮合佣金。参考美国校园 O2O 平台 Snackpass 的成功模型——其以约 7% 的抽佣率切入市场（远低于 DoorDash 的 15%–30%），凭借低佣金策略迅速获得商家合作，并在入驻校园中实现 80% 的 App 渗透率。本项目初期定位比 Snackpass 更为轻量，1%–3% 的区间旨在最大限度降低商家接入门槛，确保低于其现有获客成本，优先积累商家合作资源，待平台流量规模扩大后再逐步调整至合理区间。

（三）第三阶段：C 端增值服务期（会员体系）

触发条件：平台日活（DAU）和用户密度达到一定规模，优质饭搭子成为稀缺资源。

推出「饭搭子 PRO 会员」，收取少量月费。免费用户可满足基础拼单需求，付费会员解锁「优先匹配权」「高级标签筛选（如 MBTI、精准同乡）」「查看对方历史口味与饮食轨迹」等特权。

（四）第四阶段：校园 ToB 数据服务期

触发条件：平台积累全校级别、长期连贯的就餐时段、口味偏好、食堂分流等核心数据。

将数据脱敏结构化后，向学校后勤集团、食堂承包商或大型连锁餐饮提供《校园餐饮消费趋势洞察报告》，帮助商家优化菜品结构、预测就餐高峰、为新入驻品牌提供选址和选品建议。

（五）第五阶段：本地生活精准营销与品牌联名

触发条件：平台成为本校学生日常就餐的「第一入口」。

盈利方式一（精准曝光）：为新开业的校园周边餐厅提供「首屏推荐」「霸王餐试吃」等广告坑位，收取本地生活推广费。

盈利方式二（品牌联名赞助）：与快消品牌（如可口可乐、元气森林）联合发起「周五拼餐局」等活动，匹配成功双方可获赠赞助商产品。品牌方获得精准的高校年轻人线下互动曝光，平台赚取营销赞助费，实现从「工具」到「校园营销生态平台」的跨越。

（六）商业逻辑总结

五阶段路径的核心逻辑是：以免费建立信任 → 以便利创造黏性 → 以稀缺驱动付费 → 以数据赋能 B 端 → 以流量撬动品牌。每一阶段以上一阶段积累的用户规模和数据资产为前提，形成可持续的商业闭环，规避了校园类平台普遍存在的「变现节奏失控」风险。